CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN WEBSITE

Số: HD25-PT-WEB-M-001-009-BA

Ngày:.../.../2026

- Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ bộ Luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của hai bên;

BÊN BÁN:

Địa chỉ           : Thôn Phước Sơn, Đức Hạnh, Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại     : 0933 662 335

Tài khoản số : 0933662335 – Mở tại: MB Bank

Đại diện bởi  : Ông TRẦN HOÀNG NAM  Số CCCD: 049096013095, cấp ngày 01/05/2021

Email: namth3979@gmail.com

(Sau đây gọi tắt là "Bên A")

BÊN MUA:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ BẮC ÂU

Địa chỉ 	: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại	: 84-28 - 73022888		Fax: 84-28-62914745

Tài khoản số	: 3155583808 tại NH TM CP Á Châu - CN TP HCM.

Mã số thuế	: 0315558380

Đại diện bởi	: Ông TRẦN VĂN THÀNH LỢI	Chức vụ: P. Giám Đốc

(Theo giấy ủy quyền 01/2025/UQ ngày 31/12/2024)

(Sau đây gọi tắt là "Bên B")

Hai bên đã đồng ý ký kết Hợp đồng này theo các điều kiện và điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

Bên A nhận triển khai và bàn giao Website Doanh nghiệp B2B (tham khảo biendongco.vn – ESTEC Vietnam) tích hợp hệ thống CMS quản trị nội dung đầy đủ, bao gồm tổng cộng 28 trang (01 Homepage + 27 trang con), theo sitemap và mô tả chi tiết sau:

| # | Tên trang / Cấp độ | Mô tả nội dung | Số trang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ | Hero banner, giới thiệu nhanh, sản phẩm nổi bật, dự án tham khảo, tin tức, đối tác, CTA liên hệ | 1 |
| 2 | Giới thiệu công ty | Hub page, sidebar nav theo phong cách ESTEC Vietnam | 5 |
| 2.1 | Company Overview | Lịch sử thành lập, quy mô, văn phòng, thị trường hoạt động | 1 |
| 2.2 | Mission – Vision – Core Values | Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty | 1 |
| 2.3 | Organization Chart | Sơ đồ tổ chức, ban lãnh đạo, các phòng ban | 1 |
| 2.4 | Certifications & Quality | ISO 9001/45001, chứng chỉ đối tác, năng lực thi công cảng biển | 1 |
| 2.5 | Liên hệ (Contact) | Form liên hệ, hotline, địa chỉ các văn phòng, Google Maps | 1 |
| 3 | Dự án tham khảo | Danh sách dự án có bộ lọc kép: theo loại dịch vụ & theo ngành hàng | 1 |
| 4 | Sản Phẩm | Dropdown menu — trang tổng hợp + 5 trang chi tiết theo danh mục | 6 |
| 4.0 | Tổng hợp Sản phẩm | Trang danh sách tổng hợp tất cả sản phẩm, grid layout có bộ lọc | 1 |
| 4.1 | Port Cranes | STS crane, RTG, RMG, Mobile Harbour Crane — thông số kỹ thuật, hình ảnh | 1 |
| 4.2 | Smart Port Vehicles | AGV, terminal tractors, straddle carriers, reach stackers | 1 |
| 4.3 | Port Attachments | Spreader, grabs, hooks, twistlocks, accessories | 1 |
| 4.4 | Used Equipment & Leasing | Thiết bị đã qua sử dụng, cho thuê / cho thuê tài chính | 1 |
| 4.5 | Port Infrastructure | Fenders, bollards, mooring systems, dock structures | 1 |
| 5 | Giải pháp và dịch vụ | Dropdown menu — trang tổng quan + 7 trang dịch vụ chi tiết | 8 |
| 5.0 | Tổng hợp Giải pháp & Dịch vụ | Trang tổng quan tất cả giải pháp & dịch vụ | 1 |
| 5.1 | Maintenance & Repair | Bảo trì, sửa chữa crane và thiết bị cảng chuyên nghiệp | 1 |
| 5.2 | Electrical & Control Upgrade | Nâng cấp điện, PLC, SCADA, hệ thống điều khiển tự động | 1 |
| 5.3 | Engineering & Installation | Thi công, lắp đặt thiết bị cảng theo tiêu chuẩn quốc tế | 1 |
| 5.4 | Labor Supply | Cung cấp nhân lực kỹ thuật, vận hành, giám sát công trình | 1 |
| 5.5 | Inspection & Testing | Kiểm định, thử tải, load test, safety inspection thiết bị cảng | 1 |
| 5.6 | Spare Parts Supply | Cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế chính hãng | 1 |
| 5.7 | Training & Consulting | Đào tạo vận hành, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ | 1 |
| 6 | Tin tức và sự kiện | Danh sách bài viết có phân trang, lọc theo chủ đề | 2 |
| 6.1 | Danh sách Tin tức & Sự kiện | Tin tức, sự kiện, hội thảo — có phân trang và bộ lọc | 1 |
| 6.2 | Chi tiết Bài viết (Template) | Template dùng chung cho tất cả bài viết, dự án, sự kiện | 1 |
| 7 | Đối tác và khách hàng | 2 trang riêng biệt: khách hàng tiêu biểu và đối tác chiến lược | 2 |
| 7.1 | Key Clients | Logo, tên, brief case study của khách hàng lớn đã hợp tác | 1 |
| 7.2 | Key Partners | Thương hiệu đối tác, nhà cung cấp thiết bị, liên minh kinh doanh | 1 |
| 8 | Tuyển dụng | Vị trí tuyển dụng, mô tả công việc, văn hoá công ty, form nộp hồ sơ | 1 |
| 9 | Chính sách bảo mật | Chính sách bảo mật thông tin — bắt buộc theo quy định pháp lý | 1 |
| TỔNG |  |  | 28 |

ĐIỀU 2. CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN SẢN PHẨM

Hệ thống website được xây dựng và triển khai trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu năng cao, khả năng mở rộng và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO):

- Frontend: Next.js 15 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + Framer Motion

- Backend / CMS: Payload CMS v3 – hệ thống quản trị nội dung linh hoạt, phân quyền đa cấp

- Database: PostgreSQL, triển khai trên Supabase Cloud

- Media: Cloudinary – tự động tối ưu hóa hình ảnh, resize, CDN toàn cầu

- Deployment: Vercel – nền tảng triển khai serverless hiệu năng cao

- SEO & Performance: Next.js SSR/SSG hybrid + next/image + sitemap tự động + OG tags

- Đa ngôn ngữ (i18n): Quản lý song ngữ VI/EN trực tiếp trong CMS, URL /vi/ và /en/

ĐIỀU 3. CHI PHÍ VẬN HÀNH VÀ HẠN MỨC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Trong quá trình vận hành sau khi bàn giao, hệ thống sử dụng một số dịch vụ bên thứ ba theo mô hình gói miễn phí. Bên B là đơn vị chịu trách nhiệm chi trả khi phát sinh chi phí vận hành hoặc vượt hạn mức miễn phí, bao gồm:

1. Vercel (Frontend Hosting)

–  Gói miễn phí (Hobby) đủ dùng cho 1–2 năm đầu (traffic vừa phải).

–  Nếu cần nâng cấp hiệu năng hoặc domain tùy chỉnh nâng cao, Bên B chịu chi phí khoảng 20 USD/tháng (Pro Plan).

2. Supabase (Database PostgreSQL)

–  Gói miễn phí: Database 500 MB, Storage 1 GB, 50.000 API requests/tháng.

–  Khi vượt hạn mức, chi phí nâng cấp do Bên B thanh toán theo bảng giá Supabase.

3. Cloudinary (Quản lý hình ảnh & Media)

–  Gói miễn phí: 25 GB dung lượng, 2 GB bandwidth/tháng, 25.000 transformations/tháng.

–  Khi vượt hạn mức, Bên B chịu chi phí nâng cấp theo bảng giá Cloudinary.

Lưu ý: Tất cả tài khoản dịch vụ bên thứ ba sẽ do Bên B đăng ký và quản lý để đảm bảo quyền kiểm soát lâu dài.

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Giá trị hợp đồng: Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A tổng số tiền 18.900.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) theo nội dung và phạm vi công việc đã được hai bên thống nhất.

4.2 Khấu trừ thuế TNCN: Bên B có trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 10% theo đúng quy định pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho Bên A. Số tiền thuế TNCN bị khấu trừ là 1.890.000 VND (Bằng chữ: Một triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) sẽ được Bên B kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Bên A thực nhận: 17.010.000 VND (Mười bảy triệu không trăm mười nghìn đồng chẵn).

4.3. Bảng chi tiết giá trị hợp đồng:

| # | Hạng mục | Phạm vi chi tiết | Thời gian | Đơn giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI/UX Design | Đề xuất 3 mẫu giao diện (template) để Bên B lựa chọn; sau khi chốt template sẽ tiến hành phát triển | Tuần 1 | 2.500.000 |
| 2 | Frontend Development | Code Next.js 15 (App Router) toàn bộ 28 trang; tích hợp animation (Framer Motion); filter dự án; Mega menu đa cấp; tối ưu Core Web Vitals; responsive + cross-browser | Tuần 1–2 | 6.800.000 |
| 3 | CMS Admin Panel (Payload CMS v3) | Cài đặt & cấu hình Payload CMS v3; schema cho 28 content types; API endpoints; Admin UI tùy chỉnh; phân quyền Admin/Editor; hướng dẫn sử dụng | Tuần 2 | 4.200.000 |
| 4 | Database & Storage | PostgreSQL schema; Supabase cloud DB; Cloudinary media upload & optimize | Tuần 2 | 1.000.000 |
| 5 | Deployment & DevOps | Vercel production; domain & SSL; cấu hình bảo mật; tối ưu hiệu năng | Tuần 3 | 800.000 |
| 6 | Kiểm thử / QA & Bàn giao | Kiểm thử toàn diện functional + responsive + cross-browser; bug fixing; bàn giao source code + tài liệu kỹ thuật; hỗ trợ 30 ngày | Tuần 3 | 700.000 |
| 7 | Đa ngôn ngữ VI / EN | i18n Next.js; admin nhập nội dung song ngữ; URL /vi/ và /en/ | Tuần 2–3 | 1.010.000 |
|  | TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |  |  | 17.010.000 |

4.4. Lịch thanh toán:

| Đợt | Tỷ lệ | Điều kiện thanh toán | Số tiền (VNĐ) | Ngày dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40% | Khi ký hợp đồng chính thức & bắt đầu khởi động dự án | 6.800.000 | Cuối Tuần 1 |
| 2 | 40% | Sau khi hoàn thiện design & frontend — demo staging cuối Tuần 2 | 6.800.000 | Cuối Tuần 2 |
| 3 | 20% | Sau khi nghiệm thu chính thức & bàn giao toàn bộ source code | 3.410.000 | Cuối Tuần 3 |

4.5. Hình thức và thời hạn thanh toán: Sau khi Bên A hoàn thành công việc và Bên B nhận được đầy đủ hồ sơ nghiệm thu từ Bên A, Bên B sẽ thanh toán phần giá trị còn lại sau khấu trừ thuế TNCN trong vòng 07 ngày làm việc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản do Bên A cung cấp tại Điều 1

ĐIỀU 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Dự án được thực hiện trong thời gian 03 (ba) tuần kể từ ngày ký hợp đồng và thanh toán đợt 1, theo lịch trình cụ thể:

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| Khởi động & Design | Tuần 1 | Kickoff meeting, xác nhận sitemap, gửi 3 mẫu template giao diện để Bên B lựa chọn. |
| Phát triển Frontend | Tuần 1–2 | Code Next.js 15 components, homepage, 28 trang đầy đủ; animation, responsive, cross-browser. |
| CMS & Backend | Tuần 2 | Payload CMS v3 setup; schema, API, admin panel, media manager, đa ngôn ngữ VI/EN. |
| Trang con & i18n | Tuần 2–3 | Hoàn thiện các trang con, đa ngôn ngữ, SEO meta tags. |
| Deploy & Kiểm thử | Tuần 3 | Vercel production deployment; domain & SSL; QA toàn diện; bug fix; staging review cùng Bên B. |
| Bàn giao | Cuối Tuần 3 | Bàn giao source code, tài liệu kỹ thuật, training admin, kích hoạt hỗ trợ 30 ngày sau go-live. |

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

6.1. Trách nhiệm của Bên A:

•  Thi công website đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết.

•  Cung cấp demo staging để Bên B review và phê duyệt trước khi go-live.

•  Bàn giao toàn bộ source code; Bên B sở hữu 100% mã nguồn sau khi thanh toán đủ.

•  Hỗ trợ kỹ thuật và sửa lỗi (bug fix) miễn phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu.

•  Các yêu cầu thay đổi, bổ sung tính năng ngoài phạm vi Điều 2 sẽ được báo giá và xác nhận riêng trước khi thực hiện.

•  Bảo mật tuyệt đối thông tin, dữ liệu kinh doanh và tài liệu kỹ thuật của Bên B trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

6.2. Trách nhiệm của Bên B:

•  Cung cấp đầy đủ nội dung text, logo, hình ảnh sản phẩm và thông tin cần thiết theo đúng tiến độ dự án.

•  Phối hợp, phản hồi yêu cầu của Bên A trong vòng 48 giờ làm việc để đảm bảo tiến độ.

•  Thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo lịch thanh toán tại Điều 5.

•  Tự đăng ký và quản lý tài khoản các dịch vụ bên thứ ba (Vercel, Supabase, Cloudinary) và chịu trách nhiệm chi phí vận hành phát sinh sau khi bàn giao.

•  Nội dung bản dịch tiếng Anh (EN): Bên B tự chuẩn bị hoặc thuê dịch thuật; Bên A hỗ trợ nhập nội dung vào CMS theo đúng cấu trúc.

ĐIỀU 7. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO

•  Hai bên tiến hành nghiệm thu khi toàn bộ 28 trang được hoàn thiện và vượt qua kiểm thử chức năng, responsive và cross-browser.

•  Bên A bàn giao toàn bộ mã nguồn (source code), tài khoản quản trị CMS, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn vận hành cho Bên B.

•  Kết quả nghiệm thu được ghi nhận bằng Biên bản Nghiệm thu có chữ ký xác nhận của hai bên.

•  Sau nghiệm thu, thời hạn bảo hành 90 ngày chính thức bắt đầu tính.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

8.1. Trong thời gian bảo hành (90 ngày sau nghiệm thu):

•  Sửa lỗi (bug fix) miễn phí, không giới hạn số lần.

•  Không bao gồm phát triển tính năng mới hoặc thay đổi phạm vi đã ký.

•  Thời gian phản hồi: Lỗi nghiêm trọng (critical bug) — tối đa 24 giờ; lỗi thông thường — tối đa 48 giờ.

8.2. Số lần revision được phép trong phạm vi hợp đồng:

•  Development: Chỉnh sửa theo đúng phạm vi scope đã ký. Yêu cầu ngoài scope sẽ báo giá bổ sung.

•  Bug fix: Không giới hạn trong thời gian bảo hành.

8.3. Sau thời hạn bảo hành:

Bên A sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ theo thỏa thuận riêng. Phạm vi bảo trì bao gồm sửa lỗi vận hành, kiểm tra hiệu năng, và hỗ trợ kỹ thuật cơ bản (không bao gồm phát triển tính năng mới). Phí bảo trì sau bảo hành sẽ được hai bên thương lượng và ký kết phụ lục riêng.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1. Nghĩa vụ bảo mật: Bên A cam kết giữ bí mật tuyệt đối tất cả thông tin mà Bên B cung cấp hoặc Bên A tiếp cận trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin kinh doanh, chiến lược sản phẩm, dữ liệu khách hàng, quy trình nội bộ và tài liệu kỹ thuật. Bên A chỉ được sử dụng thông tin vào mục đích thực hiện hợp đồng và không được tiết lộ, cung cấp hay chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.

9.2. Xử lý vi phạm: Trường hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ bảo mật, Bên B có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế (bao gồm thiệt hại kinh doanh, uy tín và chi phí pháp lý) theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

•  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo từng điều khoản.

•  Mọi sửa đổi, bổ sung phải được lập thành Phụ lục hợp đồng có chữ ký xác nhận của cả hai bên mới có giá trị pháp lý.

•  Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này bằng phương thức ký số hoặc ký tay scan gửi qua email. Email xác nhận từ địa chỉ email chính thức của mỗi bên được coi là bằng chứng thỏa thuận theo Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15.

•  Hợp đồng bản cứng (nếu có) được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

•  Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không đạt được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN KÝ KẾT

| BÊN A Ông TRẦN HOÀNG NAM _______________________ Ký và ghi rõ họ tên | BÊN B Ông TRẦN VĂN THÀNH LỢI _______________________ Ký tên, đóng dấu |
| --- | --- |